TERMO DE ACEITE E ENTREGÁVEIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. OBJETIVO DO TERMO

O presente termo tem como propósito formalizar e explicitar a existência de um conjunto de objetivos complementares vinculados ao escopo principal do projeto, os quais compõem um pacote de entregáveis que, embora estejam alinhados ao propósito geral da iniciativa, não se confundem com o produto do objeto denominado “[Nome do Produto]”. Esses objetivos complementares são detalhados a seguir e deverão ser observados com o mesmo rigor técnico e metodológico dos demais itens contratados.

Ressalte-se que os entregáveis aqui descritos serão submetidos a critérios de avaliação quanto à sua completude, aderência técnica e qualidade geral, servindo, assim, como parâmetros objetivos para a mensuração e validação do valor agregado à execução do projeto. Para efeito de pagamento, o backlog das atividades, horas e cronograma deverão ser previamente validados pelos Especialistas do Observatório Nacional da Industria e os pagamentos serão efetuados mediante a medição das horas executadas nas entregas, com a devida validação e assinatura das partes, gerando evidências da execução para fins administrativos.

- ENTREGÁVEIS

São os entregáveis esperados pelo Observatório Nacional da Indústria:

|  | Identificação dos colaboradores envolvidos no desenvolvimento do projeto e responsáveis pela formalização da evolução dos entregáveis no board no Trello; | Os colaboradores receberão os acessos ao ambiente de dados do Observatório Nacional da Indústria, bem como acesso ao board no Trello criado especificamente para a formalização da evolução do projeto. O board foi criado com uma estrutura que demonstra os targets e as metas atingidas e segue a seguinte estrutura: - Documentação: este bucket tem a finalidade servir como repositório de documentos utilizados como base para o desenvolvimento do Projeto e não deve ser utilizado para a entrega final do produto; - A fazer: nesse bucket a Federação deverá formalizar as tarefas por card do backlog com a descrição detalhada, os perfis e horas previamente acordadas e validadas e data de conclusão; - Fazendo: todas as atividades que estão sendo executadas no momento pela equipe alocada; - Concluído: todas as atividades do backlog concluídas após terem migrado das fases “A fazer” e “Fazendo” e que deverão ser validadas pelos Especialistas do Observatório. Somente integrarão a base de cálculo, para efeito de pagamento, as atividades previamente acordadas, validadas e integradas ao board. |
| --- | --- | --- |
|  | A entrega do dashboard deve ser realizada considerando os critérios definidos como adequados para a homologação do produto, conforme o “Processo de Homologação e Publicações dos Dashboards em Power Bi: Consumo, Forma e Conteúdo”. | Consumo: todo o consumo de dados deverá estar disponibilizado na camada Business/BIZ do ambiente de dados do ONI; Forma: toda a estrutura de UI/UX e Dataviz deverá ser adaptada a guideline compartilhado e utilizado no Observatório; e Conteúdo: o conteúdo do dashboard deverá ser validado pelos Especialistas do Observatório quanto a assertividade e coerência das informações nele contidas. |
|  | O projeto deve ser executado seguindo as boas práticas de desenvolvimento de dashboards do Observatório Nacional da Indústria, conforme documento anteriormente citado. | Soluções para Reduzir a Carga de Medidas no Power BI, Boas Práticas obrigatórias para Performance e Escalabilidade e Compatibilidade ao Mudar de Plataforma de DataViz, conforme documento que será repassado ao prestador de serviço. |
|  | Todos os artefatos digitais, imagens e editáveis utilizados no desenvolvimento do projeto deverão ser entregues. | O conjunto de vetores, iconografia, imagens e respectivos arquivos editáveis no formato de origem e/ou qualquer outro tipo de artefato digital deverá ser disponibilizado como parte integrante dos entregáveis do projeto. |
|  | Documentação Técnica Completa, com informações do nosso ambiente, no formato html, contendo: Notebooks com a manipulação dos dados, scripts em M e os scripts em DAX. | O desenvolvimento do projeto tende a ser realizado utilizando manipulação de dados que serão refletidos no projeto propriamente dito. Assim, como parte integrante do conjunto de entregáveis é esperado que tenhamos a entrega dos notebooks “.ipynb”, “.py” ou script equivalente de forma que tenhamos a rastreabilidade de todo o desenvolvimento do projeto de ETL e agregações em Python e PySpark, bem como também os scripts M e métricas DAX comentadas e explicadas. Tal entrega é obrigatória e o projeto somente será considerado como entregue e aprovado quando no recebimento dessa documentação suporte. |
| 2.7. | Reunião para a apresentação da Documentação Técnica Completa. | Todo o conjunto de entregáveis, principalmente no que tange à entrega da Documentação Técnica Completa, deve ser apresentada em uma reunião demonstrativa de todas as peças e de como os especialistas do Observatório Nacional da Indústria podem realizar as manutenções do produto. A reunião deverá ser gravada para garantir que todos os especialistas do ONI, mesmo aqueles que não participem diretamente da reunião possam ter acesso aos conhecimentos necessários para conhecimento de todas as etapas do desenvolvimento do produto. |
| 2.8. | Dicionário de dados. | Todas as tabelas e as colunas utilizadas no projeto devem ser explicadas e formalizadas em um dicionário de dados, que elucide de forma clara o entendimento dos dados utilizados para o desenvolvimento do projeto. Ele deverá estar contido na “Documentação Técnica Completa”. |
| 2.9. | Termo de confidencialidade do projeto. | A equipe do Observatório Nacional da Indústria encaminhará um Termo de Confidencialidade do projeto, que deverá ser devolvido assinado pelo responsável técnico do prestador de serviço envolvido no desenvolvimento do projeto. |
| 2.10 | Dashboard performático e satisfatório avaliado pelos Especialistas do Observatório Nacional da Indústria. | Garantir que a performance do Simulador desenvolvido na plataforma Power Bi seja satisfatória, fluída, e sem grande espera de resposta na realização de filtros e medições definidas na utilização do dashboard. |
| 2.11 | Não há duplicidade de informações ou métricas divergentes ou com erros/bugs (evitar poluição nas métricas). | O dashboard deve ser desenvolvido seguindo boas práticas de business intelligence evitando métricas criadas sem funcionalidades objetivas, bem como, tais métricas devem ser desenvolvidas apenas nos casos que não haja a possibilidade de criação desses cálculos na plataforma de dados Databricks do ambiente de dados do ONI. |

Brasília, 18 de junho de 2025.

Pelo [FORNECEDOR]:

Pelo ONI [ESPECIALISTA]: